2026년 KHIDI 외국인환자 사전상담·사후관리 지원사업

테 스 트 결 과 서

Test Report — HEALO Platform

| 기준 일자 | 2026년 8월 19일 |
| --- | --- |
| 테스트 환경 | Vercel Preview + Supabase Staging |

# 1. 테스트 전략

## 1.1 테스트 범위 및 목표

HEALO 플랫폼의 테스트는 4개 레이어로 구성된다.

| 테스트 유형 | 도구 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | Jest / Vitest | 개별 함수·모듈 단위 정확성 검증 (암호화·인증·RAG 로직) |
| 통합 테스트 | Jest + Supabase Test | API 엔드포인트 → DB 연동 전체 흐름 검증 |
| E2E 테스트 | Playwright | 사용자 시나리오 전체 플로우 자동화 (회원가입~인테이크~화상상담) |
| 보안 테스트 | 수동 + npm audit | 인증 우회·주입 공격·권한 에스컬레이션 취약점 점검 |

## 1.2 테스트 원칙

- 모든 보안 관련 기능(인증·암호화·RBAC)은 회귀 테스트 필수

- API 엔드포인트는 인증 없는 접근 거부 테스트 포함

- E2E 테스트는 3개 사용자 역할(환자/코디네이터/관리자) 기준

- 성능 테스트는 Lighthouse 기준 Core Web Vitals 측정

- 보안 의존성 점검: npm audit 결과 High/Critical 0건 유지

# 2. E2E 테스트 케이스 목록

## 2.1 인증 및 접근 제어

Playwright 기반 E2E 시나리오 — 현재 코드베이스 구현 기준 — 아래 표는 2026-04 시점 수동 확인 시나리오다. 2026-08-19 현재는 e2e 폴더에 자동화 스크립트 45개 파일 164건이 들어와 자동 실행된다.

| ID | 테스트명 | 시나리오 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| E2E-AUTH-01 | 이메일 회원가입 | 이메일 입력 → 인증 메일 → 클릭 → 회원가입 완료 → /patient 리다이렉트 | 통과 |
| E2E-AUTH-02 | 로그인 성공 | 유효 이메일/비밀번호 → 로그인 → 역할별 대시보드 이동 확인 | 통과 |
| E2E-AUTH-03 | 로그인 실패 | 잘못된 비밀번호 → 오류 메시지 표시, 계정 잠금 안 됨 | 통과 |
| E2E-AUTH-04 | RBAC — 환자 보호 라우트 | 비로그인 상태에서 /patient 접근 → /login 리다이렉트 | 통과 |
| E2E-AUTH-05 | RBAC — 관리자 라우트 보호 | 환자 계정으로 /admin 접근 → 403 또는 리다이렉트 | 통과 |
| E2E-AUTH-06 | 게스트 토큰 인테이크 | 게스트 링크 접속 → 로그인 없이 인테이크 폼 접근 가능 | 통과 |

## 2.2 인테이크 플로우

| ID | 테스트명 | 시나리오 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| E2E-INT-01 | 5-Step 인테이크 완료 | Step 1~5 전체 입력 후 제출 → 인테이크 DB 저장 확인 | 통과 |
| E2E-INT-02 | 파일 업로드 | Step 3에서 PDF 파일 첨부 → Supabase Storage 저장 확인 | 통과 |
| E2E-INT-03 | 필수 필드 검증 | 빈 필드로 다음 단계 진행 → 유효성 검증 오류 표시 | 통과 |
| E2E-INT-04 | PII 암호화 확인 | 인테이크 제출 후 DB에 성명 평문 저장 없음 확인 | 통과 |
| E2E-INT-05 | 코디네이터 알림 | 인테이크 제출 → 코디네이터 이메일 알림 수신 확인 | 통과 |

## 2.3 AI 챗봇

| ID | 테스트명 | 시나리오 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| E2E-CHAT-01 | AI 챗봇 응답 | 암종 입력 → 5초 내 AI 응답 수신 확인 | 통과 |
| E2E-CHAT-02 | 병원 추천 | 간암 문의 → 면력한방병원 포함 추천 결과 확인 | 통과 |
| E2E-CHAT-03 | Human 이관 | 복잡한 의료 질문 입력 → 코디네이터 연결 제안 메시지 표시 | 통과 |
| E2E-CHAT-04 | 다국어 응답 | 러시아어 입력 → 러시아어로 응답 반환 확인 | 통과 |

## 2.4 화상상담 (LiveKit)

| ID | 테스트명 | 시나리오 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| E2E-VID-01 | 게스트 링크 접속 | 게스트 토큰 링크 → 로그인 없이 화상방 입장 성공 | 통과 |
| E2E-VID-02 | 토큰 만료 | 만료된 게스트 링크 → 오류 메시지 및 재발급 안내 | 통과 |
| E2E-VID-03 | 다중 참여자 | 환자 + 코디네이터 동시 접속 → 양방향 연결 확인 | 통과 |
| E2E-VID-04 | 세션 기록 | 화상상담 종료 → consultation_sessions DB 기록 확인 | 통과 |

# 3. 보안 회귀 테스트

## 3.1 인증 보안 테스트

파일 위치: src/lib/auth/requireAdminAuth.test.ts (예정 — 현재 수동 검증)

| ID | 테스트 항목 | 검증 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | 관리자 API 비인증 접근 차단 | Authorization 헤더 없이 /api/admin/* 요청 → 401 반환 확인 | 통과 |
| SEC-02 | 역할 에스컬레이션 방지 | patient 역할로 coordinator API 접근 → 403 반환 확인 | 통과 |
| SEC-03 | JWT 변조 거부 | 변조된 JWT 토큰으로 API 요청 → 401 반환 확인 | 통과 |
| SEC-04 | Rate Limiting 동작 | 동일 IP에서 60회/분 초과 요청 → 429 Too Many Requests 반환 | 통과 |
| SEC-05 | 식별정보 평문 저장 없음 | 인테이크 제출 후 DB 직접 조회 — 성명·이메일·전화 암호문 확인(2026-08-19 재확인: 이메일 109건·전화 22건 전건 암호문). 문의 본문·의료진 소견은 검색·번역 목적으로 평문 보관 | 통과 |
| SEC-06 | API 오류 정보 은닉 | 의도적 오류 발생 → 응답에 stack trace / error.message 없음 확인 | 통과 |
| SEC-07 | RLS 타인 데이터 접근 차단 | 환자 A 토큰으로 환자 B의 inquiry 조회 시도 → 빈 결과 반환 | 통과 |
| SEC-08 | server-only 모듈 격리 | service_role 키 포함 모듈이 클라이언트 번들에 미포함 확인 | 통과 |

SEC-01~08 모두 통과 (2026-08-19 기준). 분기별 회귀 테스트 필수.

## 3.2 의존성 보안 점검

| 점검 도구 | 점검일 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| npm audit | 2026-08-19 | Critical: 0건, High: 1건, Moderate: 2건 (운영 의존성 기준, 2026-08-19 실행) |

# 4. 성능 측정

## 4.1 Core Web Vitals (Lighthouse 기준)

| 지표 | 목표 | 현재 (8월 19일) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| LCP (최대 콘텐츠 페인트) | 2.5초 이하 | 모바일 6.40초 / 데스크톱 1.41초 | 각 5회 반복 측정의 중앙값. 데스크톱 충족, 모바일 미달(첫 화면 전송량 831KB 가 저속 회선에서 병목). 개선 과제 |
| CLS (레이아웃 안정성) | 0.1 이하 | 데스크톱 0.51(5회 중 4회) / 모바일 0.95(5회 중 1회) | 간헐 발생. 화면 골격이 본문보다 먼저 그려진 회차에서만 꼬리말이 밀린다. 원인 규명 완료, 수정 반영 예정 |
| 입력 반응성 (FID → TBT 대체) | TBT 200ms 이하 | 모바일 186ms / 데스크톱 25ms | 각 5회 중앙값. FID 는 폐지된 지표로 총 차단 시간(TBT)으로 대체 측정. 양쪽 충족 |
| TTFB (서버 응답 시간) | 800ms 이하 | 26~35ms | 충족 |
| AI 챗봇 첫 토큰 | 3초 이하 | 미측정 | 별도 계측 도구 필요 |

Lighthouse 12.8.2 실측(2026. 8. 20., https://healwith.co.kr/ko). 모바일은 저속 4G·CPU 4배 감속 조건이며 5회 반복 측정의 중앙값이다. 측정 PC 의 광고차단 프로그램이 값을 왜곡시키므로 해당 프로그램을 끈 상태에서 측정하였다. 종합 점수는 측정 환경에 따라 편차가 크므로 기재하지 않고 지표값만 기재한다.

# 5. 테스트 결과 요약

## 5.1 현재 시점 테스트 현황

| 테스트 영역 | 케이스 수 | 통과율 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인증·RBAC E2E | 6건 | 100% | 전체 통과 확인 |
| 인테이크 E2E | 5건 | 100% | 전체 통과 확인 |
| AI 챗봇 E2E | 4건 | 100% | 전체 통과 확인 |
| 화상상담 E2E | 4건 | 100% | 전체 통과 확인 |
| 보안 회귀 테스트 | 8건 | 100% | SEC-01~08 전체 통과 |
| 성능 측정 (Lighthouse) | 5항목 | 5항목 중 4항목 측정 | 2026-08-20 실측(모바일·데스크톱 각 5회). LCP 는 데스크톱만 충족, CLS 는 간헐 발생 |
| npm 의존성 보안 | 1회 | 1회 | Critical 0건 · High 1건 · Moderate 2건 (2026-08-19) |
| 합계 (E2E+보안) | 27건 | 27/27 (2026-04 수동 확인 기준) | 현재 시점 전체 통과 |

## 5.2 자동화 테스트 미흡 영역 (2026-04 지적 → 2026-08-19 해소 내역) (2026-04 지적 → 2026-08-19 해소 내역) (2026-04 지적 → 2026-08-19 해소 내역) (2026-04 지적 → 2026-08-19 해소 내역)

- [해소됨 2026-08-19] Playwright E2E 스크립트 도입 완료 — 45개 파일 164건. 매 변경 시 스모크, 매일 밤 전체 실행.

- [해소됨 2026-08-19] 단위 테스트 110개 파일 1,002건 도입 완료(전건 통과).

- 성능 자동화 — Lighthouse CI 파이프라인 미설정 (예정)

## 5.3 테스트 자동화 진행 상황 (2026-08-19 기준)

| 시기 | 테스트 추가 항목 | 도구 |
| --- | --- | --- |
| 완료 (2026-06~) | 화상 내 번역 자막(실서비스 가동) 축적 | Playwright (LiveKit 스트림 모킹) |
| 완료 (2026-08) | requireAdminAuth 포함 단위 테스트 110개 파일 1,002건 | Jest |
| 완료 (2026-07~) | Lighthouse 야간 자동 감사 운영 중 | GitHub Actions + Lighthouse CI |
| 예정 | 부하 테스트 (100 동시 접속) — 유치 확대 시점에 실시 | k6 또는 Artillery |
| 예정 | 외부 침투 테스트 — 외부 보안 전문가 의뢰 | 외부 보안 전문가 의뢰 |
| 운영 시작 후 | 실 사용자 기반 Core Web Vitals 측정 | Vercel Analytics |

문서 관리 정보

| 문서 번호 | HEALO-2026-DOC-08 | 작성자 | 본로이 PM |
| --- | --- | --- | --- |
| 버전 | v1.0 | 작성일 | 2026-08-19 |
| 상태 | 완료 (성능 수치 갱신 예정) | 보안등급 | 내부 기밀 |

부록. 현행 반영

기준일 : 2026. 8. 19.

1. 계정 계층 (7종)

※ 의사는 계정 계층이 아니다. 화상상담 초대링크 게스트 또는 의료기관 계정으로 참여한다.

| 계층 | 권한 저장 | 전용 화면 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비회원(게스트) | 초대링크 토큰 | — | 계정 없이 화상상담 초대링크로만 상담방 입장. 의료진·통역사가 이 방식으로 참여. |
| 사용자(환자) | 로그인 계정(기본값) | /patient | 문의·상담·사후관리. 별도 역할 없음이 기본. |
| 코디네이터 | app_metadata.role | /coordinator | 내부 스태프. 환자 여정·상담 일정·증상 알림 관리. |
| 관리자 | app_metadata.role | /admin | 운영자. 전체 권한. 통합 콘솔에서 코디 화면까지 포함. |
| 국내 의료기관 | hospital_users 테이블 | /hospital | 제휴 한국 병원 담당자(owner/manager/viewer). 리드·프로필·치료정보 관리. |
| 해외 에이전시 | agency_users + partner_type | /agency | 해외 환자 유치 파트너. 의뢰 환자 진행상황 조회. |
| 해외 의료기관 | agency_users + partner_type | /clinic | 환자를 한국으로 의뢰하는 현지 병원. 경과·검사결과 전송 주체. |

2. 화면 경로 정정 내역

| 현행 화면 | 대체한 옛 화면 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| /inquiry | 인테이크 화면(별도 경로) | 통합 문의 퍼널로 통폐합(영구 리디렉트). 옛 화면은 보관 처리. |
| /inquiry | 상담 시작 화면(별도 경로) | 통합 문의 퍼널로 통폐합(영구 리디렉트). |
| /hospital | 파트너 포털 경로 | 국내 의료기관 포털로 개명. 옛 경로는 존재하지 않음. |
| (폐지) | 의사 전용 화면 | 의사 계정 계층 폐지. 화상상담 초대링크 또는 병원 계정으로 참여. |
| / | 후기 화면 | 후기 화면 비활성(홈 리디렉트). |
| /hospitals | 검색 화면 | 검색 화면 비활성(병원 목록으로 리디렉트). |

3. 품질검증 현황

| 구분 | 규모 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | 110개 파일 / 1002건 | 전건 통과 (2026-08-19 실행, 15.8초) |
| 통합·E2E 테스트 | 45개 파일 / 164건 | 자동 실행 |

4. 자동 검사 항목

| 검사 | 내용 | 주기 |
| --- | --- | --- |
| 타입·빌드 | TypeScript 검사 및 프로덕션 빌드 | 매 변경 자동 실행 |
| 콘텐츠 일관성 | 폐지된 경로·용어, 6개 언어 키 누락 검사 | 매 변경 자동 실행 |
| 보안 의존성 | 취약점 공고 단위 판정(기한부 예외 관리) | 매 변경 자동 실행 |
| 스모크 E2E | 주요 화면·흐름 자동 클릭 검증 | 매 변경 자동 실행 |
| 야간 전체 E2E | 전체 시나리오 및 접근성·잘림 검사 | 매일 자동 실행 |

5. 근거자료

| 구분 | 출처 | 확인 내용 |
| --- | --- | --- |
| 코드 | src/lib/auth/accountTiers.ts | 계정 계층 7종의 단일 표준 |
| 코드 | src/lib/khidi/targets.ts | 성과지표 공식 목표(12/120/90) |
| 코드 | src/lib/khidi/kpi.ts | 성과지표 집계 정의(테스트 데이터 제외 규칙 포함) |
| 빌드 | Next.js 라우트 목록(CI 빌드 산출) | 실제 존재하는 화면 경로 |
| 데이터 | 운영데이터베이스 정확 집계(2026. 8. 19.) | 실적 수치의 원천 |