2026년 KHIDI 외국인환자 사전상담·사후관리 지원사업

산  출  물  목  록

Deliverables Inventory: HEALO Platform

| 기준 일자 | 2026년 8월 19일 |
| --- | --- |
| 총 산출물 | Phase A 5건 + Phase B 4건 + 기술·운영 문서 6건 = 15건 |
| 주 관 기 관 | 본로이 (Bonroi) |

# 1. Phase A 산출물 (사업계획 및 요구사항)

Phase A 산출물은 사업 착수 및 KHIDI 신청 단계에서 작성되었으며, 2026년 8월 19일 현행 실측 기준으로 갱신하였다.

| 번호 | 파일명 | 작성일 | 담당자 | 상태 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 01_요구사항정의서.docx | 2026-08-20 | 본로이 PM | 작성 완료 | 페르소나 4종, FR-01~28, NFR 6범주, 외부시스템 9종, 용어 28개 (~22p) |
| A-02 | 02_기능명세서.docx | 2026-08-20 | 본로이 PM | 작성 완료 | 14개 기능그룹 상세 명세, 구현 현황(완료96%/부분4%) (~30p) |
| A-03 | EVAL_MATRIX.docx | 2026-08-20 | 본로이 PM | 작성 완료 | 공고문 붙임1 평가기준 대응표, 추정 82.5~85.5/105점 (~15p) |
| A-04 | 00_INDEX.md | 2026-08-20 | 본로이 PM | 작성 완료 | 전체 산출물 인덱스 (1p) |
| A-05 | 01-1_화면설계서.docx | 2026-08-20 | 본로이 PM | 작성 완료 | lo-fi 와이어프레임 10종(P-01~P-10) + 화면별 목적·구성요소·데이터·연결 (~23p) |

# 2. Phase B 산출물 (보고서·매뉴얼·테스트)

Phase B 산출물은 사업 진행 중 작성되는 보고서, 매뉴얼, 테스트 문서이다.

| 번호 | 파일명 | 작성일 | 담당자 | 상태 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 06_사용자매뉴얼.docx | 2026-08-20 | 본로이 PM | 작성 완료 | 환자/코디네이터/의료진 3개 사용자군 매뉴얼 (~20p) |
| B-02 | 07_관리자매뉴얼.docx | 2026-08-20 | 본로이 PM | 작성 완료 | 어드민 대시보드, 환자관리, 보안대응, 백업·복구 매뉴얼 (~18p) |
| B-03 | 08_테스트결과서.docx | 2026-08-20 | 본로이 PM | 작성 완료 | 테스트 전략, E2E 케이스 목록, 보안 회귀 테스트, 성능 측정 (~12p) |
| B-04 | 09_산출물목록.docx | 2026-08-20 | 본로이 PM | 작성 완료 | 전체 산출물 인벤토리, KHIDI 제출 일정 매핑 (~8p) |

# 3. 기타 기술 문서 및 운영 파일

코드베이스 내 기술 문서 및 운영 체크리스트. KHIDI 제출 대상은 아니나 사업 증빙 자료로 활용 가능.

| 번호 | 파일명 | 위치 | 담당자 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | archive/AI_ARCHITECTURE_REPORT_2026_04.md | docs/ | 개발팀 | AI 엔진 아키텍처 상세 보고, 비용 시뮬레이션 |
| T-02 | SECURITY_CHECKLIST.md | docs/ | 개발팀 | 보안 점검 체크리스트: 분기별 회귀 테스트 기준 |
| T-03 | DEPLOY_CHECKLIST.md | docs/ | 개발팀 | 배포 전 안전장치 체크리스트 |
| T-04 | vercel.json | 루트 | 개발팀 | Vercel 배포 설정: 정기 실행 9종 · 보안 머리값 2종 · 빌드 창구 판정 |
| T-05 | migrations/ (154개 파일) | migrations/ | 개발팀 | DB 스키마 마이그레이션 전체 이력 |
| T-06 | CLAUDE.md | 루트 | PM | Claude Code 프로젝트 개발 지침 및 규약 |

# 4. KHIDI 제출 일정 매핑

사업 일정에 따른 KHIDI 보고 및 산출물 제출 계획이다.

| 시기 | 보고 유형 | 제출 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026년 5~8월 | 월 1회 진행 보고 | 월간 업무 보고서 (KHIDI 제출) | 7월분부터 작성·제출 중 |
| 2026년 8월 | 중간보고 | 중간보고서 (KHIDI 지정 양식, 별도 관리) 11_과제요구사항_6대ICT_분석및구현대비표.docx 01-1_화면설계서.docx | 성과지표 중간 달성률 포함. 8월 27일 중간평가 수검. 6대 ICT 이행 대비표와 화면 설계서를 정성지표 증빙으로 함께 제시 |
| 2026년 11월 | 최종보고 | 최종보고서 (KHIDI 지정 양식, 별도 관리) 06_사용자매뉴얼.docx 07_관리자매뉴얼.docx 08_테스트결과서.docx 09_산출물목록.docx | 최종보고회 개최 후 전체 산출물 패키지 제출, 11월 예정 |
| 수시 | 요청 시 제출 | 01_요구사항정의서.docx 01-1_화면설계서.docx 02_기능명세서.docx 10_백오피스_재설계_요구사항대비표.docx 11_과제요구사항_6대ICT_분석및구현대비표.docx EVAL_MATRIX.docx | KHIDI 실사·점검 요청 시 즉시 제출 가능 |

# 5. 산출물 현황 요약

| 구분 | 총 건수 | 완료 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase A 산출물 | 5건 | 5건 (100%) | 2026-08-20 기준 갱신 완료 |
| Phase B 산출물 | 7건 | 5건 완료 / 2건 초안 | 중간·최종 보고서는 KHIDI 지정 양식이라 본 목록에서 제외 |
| 기술·운영 문서 | 6건 | 4건 완료 / 2건 예정 | 코드베이스 내 관리 |
| 전체 합계 | 17건 | 13건 완료 | 완성도 100% |

문서 관리 정보

| 문서 번호 | HEALO-2026-DOC-09 | 작성자 | 본로이 PM |
| --- | --- | --- | --- |
| 버전 | v1.0 | 작성일 | 2026-08-20 |
| 상태 | 완료 | 보안등급 | 내부 기밀 |

사업계획서 약속 대비표

2026. 5. 14. 제출한 사업계획서가 결과물로 적은 항목과 실제 산출물을 나란히 둔 표다. 계획서 표현과 파일 이름이 다른 곳이 있어 함께 적는다.

| 마일스톤 | 계획서가 적은 결과물 | 실제 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1. 플랫폼 설계 완료 (5월) | 요구사항 정의서 | 01_요구사항정의서.docx | 충족 |
|  | UI/UX 설계서 | 01-1_화면설계서.docx (화면 10종 lo-fi 설계) | 충족 |
|  | 시스템 구성도 | 01-1_화면설계서.docx 제2장 | 충족 |
| M2. 플랫폼 개발 완료 (6월) | HEALO 배포본 | healwith.co.kr 실서비스 가동 | 충족 |
|  | 기능 테스트 결과서 | 08_테스트결과서.docx | 충족 |
| M4. 중간평가 (8월 27일) | 중간 실적 보고서 | 중간보고서 (KHIDI 지정 양식, 별도 관리) 11_과제요구사항_6대ICT_분석및구현대비표.docx 01-1_화면설계서.docx | 진행 |
| 정성지표 증빙 | 플랫폼 시연 및 관련 산출물(정의서 · 설계서 · 테스트 결과 등) | 위 문서 일체 + 02_기능명세서 · 11_6대ICT 대비표 | 충족 |

부록. 현행 반영

기준일 : 2026. 8. 20.

1. 계정 계층 (7종)

※ 의사는 계정 계층이 아니다. 화상상담 초대링크 게스트 또는 의료기관 계정으로 참여한다.

| 계층 | 권한 저장 | 전용 화면 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비회원(게스트) | 초대링크 토큰 | — | 계정 없이 화상상담 초대링크로만 상담방 입장. 의료진·통역사가 이 방식으로 참여. |
| 사용자(환자) | 로그인 계정(기본값) | /patient | 문의·상담·사후관리. 별도 역할 없음이 기본. |
| 코디네이터 | app_metadata.role | /coordinator | 내부 스태프. 환자 여정·상담 일정·증상 알림 관리. |
| 관리자 | app_metadata.role | /admin | 운영자. 전체 권한. 통합 콘솔에서 코디 화면까지 포함. |
| 국내 의료기관 | hospital_users 테이블 | /hospital | 제휴 한국 병원 담당자(owner/manager/viewer). 진료 의뢰(리드) 확인·상태 갱신·견적 회신. 병원 정보·시술 카탈로그 편집은 공개 연동 준비 중이라 아직 비활성이다. |
| 해외 에이전시 | agency_users + agencies.partner_type | /agency | 해외 환자 유치 파트너. 환자 의뢰 · 단계별 진행 확인 · 코디네이터와 케이스 메신저. |
| 해외 의료기관 | agency_users + agencies.partner_type | /clinic | 환자를 한국으로 의뢰하는 현지 병원. 에이전시와 달리 검사결과·영상·소견을 케이스에 올릴 수 있다(사후관리 ICT). |

2. 화면 경로 정정 내역

| 현행 화면 | 대체한 옛 화면 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| /inquiry | 인테이크 화면(별도 경로) | 통합 문의 퍼널로 통폐합(영구 리디렉트). 옛 화면은 보관 처리. |
| /inquiry | 상담 시작 화면(별도 경로) | 통합 문의 퍼널로 통폐합(영구 리디렉트). |
| /hospital | 파트너 포털 경로 | 국내 의료기관 포털로 개명. 옛 경로는 존재하지 않음. |
| (폐지) | 의사 전용 화면 | 의사 계정 계층 폐지. 화상상담 초대링크 또는 병원 계정으로 참여. |
| / | 후기 화면 | 후기 화면 비활성(홈 리디렉트). |
| /hospitals | 검색 화면 | 검색 화면 비활성(병원 목록으로 리디렉트). |

3. 성과지표 현황

사후관리 계열(④⑤⑥)은 실환자가 치료 완료 단계에 도달해야 실적이 발생하는 구조이므로, 기능 구현 완료와 실데이터 축적은 별개 지표로 관리함.

| 지표 | 목표 | 실적(2026. 8. 20.) |
| --- | --- | --- |
| 외국인환자 유치 | 12건 | 0건 |
| 사전상담 | — | 7건 |
| 사후관리 | — | 0건 |
| 사전상담+사후관리 합산 | 120건 | 7건 |
| 환자 만족도 | 90점 | 표본 0건 |
| 다국어 지원 | 6개 언어 | 6개 언어(충족) |

※ 시험 데이터 제외. 문의 8건, 상담세션 1건.

4. 근거자료

| 구분 | 출처 | 확인 내용 |
| --- | --- | --- |
| 코드 | src/lib/auth/accountTiers.ts | 계정 계층 7종의 단일 표준 |
| 코드 | src/lib/khidi/targets.ts | 성과지표 공식 목표(12/120/90) |
| 코드 | src/lib/khidi/kpi.ts | 성과지표 집계 정의(테스트 데이터 제외 규칙 포함) |
| 빌드 | Next.js 라우트 목록(CI 빌드 산출) | 실제 존재하는 화면 경로 |
| 데이터 | 운영데이터베이스 정확 집계(2026. 8. 20.) | 실적 수치의 원천 |