HEALO 플랫폼

요구사항 정의서

ICT 기반 외국인환자 사전상담·사후관리 지원 사업

Requirements Definition Document  |  v1.0  |  2026.04.30

| 문서 번호 | HEALO-REQ-2026-001 |
| --- | --- |
| 작성 기관 | (주)본로이 (Bonroi) |
| 작성일 | 2026년 4월 30일 |
| 버전 | v1.0 |
| 보안 등급 | 대외비 |
| 관련 사업 | 2026년 KHIDI ICT 기반 외국인환자 사전상담·사후관리 지원 사업 |

# 목  차

1.  사업 개요

1.1  사업 목적

1.2  사업 범위

1.3  기대효과

2.  대상 사용자 페르소나

2.1  해외 암환자 (P-01)

2.2  코디네이터 (P-02)

2.3  의료진 (P-03)

2.4  관리자 (P-04)

3.  기능 요구사항 (FR-01 ~ FR-28)

4.  비기능 요구사항

5.  외부 시스템 연계

6.  제약사항

7.  용어 정의

# 1. 사업 개요

## 1.1 사업 목적

본 문서는 HEALO 플랫폼(AI 기반 외국인환자 사전상담·사후관리 통합 플랫폼)의 시스템 요구사항을 정의한다. 2026년 KHIDI 「ICT 기반 외국인환자 사전상담·사후관리 지원 사업」(공고문 p.1~2) 참여 과제로서, 카자흐스탄 암환자의 한국 의료 접근성 향상을 1차 목표로 한다.

사업계획서(p.2)에 명시된 목적을 기반으로, 본 플랫폼은 다음 세 가지 구조적 문제를 해결한다:

(1) 정보 비대칭: 환자가 병원·의료진·치료비를 사전에 비교할 수 없는 구조적 문제

(2) 언어 장벽: 러시아어·카자흐어 대응 상담 인프라 부족 (사업계획서 p.9)

(3) 사후관리 단절: 귀국 후 경과 모니터링·재방문 연계 체계 부재

## 1.2 사업 범위

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 국가 | 카자흐스탄 (1차). 향후 우즈베키스탄·러시아 CIS 확대 예정 |
| 대상 질환 | 주로 암(Cancer) 환자 — 방사선·표적치료·면역치료 목적 |
| 사업 기간 | 협약체결일 ~ 2026년 11월 20일 (약 8개월, 단년도 사업) |
| 원격협진 | 7월~11월 (5개월, 필수 4개월 초과 충족) |
| 플랫폼 범위 | 웹(PC/모바일) + Capacitor 앱(iOS/Android) 병행 |
| 수행 기관 | 본로이(주관) + 면력한방병원 + 신촌면력한방병원(참여) |
| 협진 병원 | 이대서울병원, 이대목동병원, 고려대 구로병원, 신촌세브란스병원 |

## 1.3 기대효과

| 구분 | 기대효과 | 측정 지표 |
| --- | --- | --- |
| 기술적 | AI+Human 상호학습 기반 상담 자동화 구현 다국어 AI 번역 시스템 검증 WebRTC 화상상담 플랫폼 안정화 | AI 자동응답 정확도 30%+ 화상상담 연결 성공률 95%+ |
| 경제적 | 카자흐스탄 암환자 고부가가치 유치 확대 2027년 예상 매출 1.8억원 (유치수수료+이용료) SaaS 확장 시 추가 수익 | 환자 유치 12건/8개월 KPMG: 헬스케어 AI 투자 10배 성장 추세 부합 |
| 사회적 | 한-카자흐스탄 의료협력 강화 언어·정보 장벽 해소로 의료 접근성 형평 제고 환자 치료 성과 지속 모니터링 | 만족도 90점+ CIS 환자 만족도 평균 92.1점 벤치마크 |
| 정책적 | KHIDI ICT 사업 공고 6대 서비스 유형 전부 구현 디지털 전환 표준 모델 제시 양국 정부 정책 교차점 부합 | KPI 달성률 공고문 p.8 ICT 요소 체크리스트 충족 |

# 2. 대상 사용자 페르소나

## 2.1 해외 암환자 (P-01)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 페르소나 ID | P-01 |
| 대표 프로필 | 알마티 거주, 45세 여성, 유방암 2기 진단. 러시아어 사용. 한국어·영어 불가. |
| 기술 수준 | 스마트폰 일상 사용, PC 기본 가능 |
| 주요 니즈 | 한국 상급종합병원 암 치료 정보 비교 예상 치료비·일정 사전 확인 러시아어로 의료진 상담 귀국 후 경과 모니터링 지속 |
| 고충 (Pain Points) | 한국 의료기관 정보 접근 어려움 언어 장벽으로 상담 불가 비용·비자 절차 불투명 귀국 후 의료진과 연락 단절 |
| 사용 시나리오 | ① HEALO 웹 접속(러시아어 UI) ② 증상·희망 치료 입력, AI 병원 매칭 ③ 화상상담 예약, 의료문서 업로드 ④ 내원·치료 (면역치료+대학병원 협진) ⑤ 귀국 후 사후관리 앱 활용 |
| 핵심 라우트 | /ru 또는 /kk (다국어 홈), /inquiry (통합 문의 퍼널), /consultation/[id], /patient/* |

## 2.2 코디네이터 (P-02)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 페르소나 ID | P-02 |
| 대표 프로필 | 본로이 소속, 28세, 러시아어·한국어 능통. 환자 여정 전담 관리. |
| 기술 수준 | PC/앱 업무 처리, CRM·대시보드 능숙 |
| 주요 니즈 | 담당 환자 전체 여정 통합 관리 AI 이관 상담 처리 및 보완 의료문서 번역·라우팅 성과 실적 기록·보고 |
| 고충 | 카카오톡·이메일·전화 분산 채널 통합 어려움 AI 오답 수정 업무 과부하 서류 번역·포매팅 반복 작업 |
| 사용 시나리오 | ① 코디네이터 포털 로그인 ② AI 이관 알림 → 상담 처리 ③ 의료문서 업로드·병원 라우팅 ④ 환자 일정·예약 관리 ⑤ 사후관리 상태 모니터링 |
| 핵심 라우트 | /coordinator/*, /coordinator/messages, /coordinator/intakes |

## 2.3 의료진 — 파트너 병원 (P-03)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 페르소나 ID | P-03 |
| 대표 프로필 | 면력한방병원 종양내과 전문의, 42세. 외국인 환자 상담 경험 보유. |
| 기술 수준 | EMR 시스템 사용 경험, 원격 진료 툴 익숙 |
| 주요 니즈 | 환자 의료정보(CT/MRI/검사결과) 사전 검토 WebRTC 화상상담 수행 경과 추적 기록 입력 협진 의뢰서 전송 |
| 고충 | 여러 플랫폼 로그인 분산 의료문서 형식 불일치 언어 장벽으로 직접 소통 한계 |
| 사용 시나리오 | ① 상담방 초대링크 수신(계정 발급 불필요) ② 환자 문서 열람 (사전 검토) ③ 화상상담 참여 (실시간 자막·통역 지원) ④ 처방·메모 기록 ⑤ 전문의 소견 전송 |
| 핵심 라우트 | /consultation/[id] (초대링크 입장), /opinion/[token] (소견 작성), /hospital/* (병원 담당자 계정) |

## 2.4 플랫폼 관리자 (P-04)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 페르소나 ID | P-04 |
| 대표 프로필 | 본로이 운영팀 PM. 사업 총괄·KPI 관리·KHIDI 보고 담당. |
| 기술 수준 | IT 툴 능숙, 대시보드·통계 분석 가능 |
| 주요 니즈 | 환자 유치 실적 실시간 모니터링 AI 성능 지표 추적 병원 정보·의료진 데이터 관리 KHIDI 성과보고 자료 산출 |
| 고충 | 분산 데이터 수동 집계 AI 오류 자동 감지 부재 정부 보고 형식과 내부 데이터 불일치 |
| 사용 시나리오 | ① Admin 포털 로그인 ② KPI 대시보드 확인 ③ AI 성능·RAG 상태 모니터링 ④ 병원·의료진 데이터 관리 ⑤ 성과보고서 출력 |
| 핵심 라우트 | /admin/*, /admin/analytics, /admin/consultations |

# 3. 기능 요구사항

우선순위: H=High(필수) / M=Medium(권장) / L=Low(선택)

현황: ✅완료 / 🟡부분구현 / ❌미구현

| FR-ID | 기능명 | 우선순위 | 상세 설명 | 현황 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 소셜/이메일 회원가입 | H | 이메일·Google OAuth 기반 회원가입. 환자/코디네이터/관리자 역할 분리. Supabase Auth 사용. | ✅ /app/signup, /app/login, /app/auth |
| FR-02 | 역할 기반 접근 제어(RBAC) | H | 계정 계층 7종(비회원·환자·코디네이터·관리자·국내 의료기관·해외 에이전시·해외 의료기관)으로 분기. 권한 저장 위치는 계층별로 다름(app_metadata.role / hospital_users / agency_users / 초대링크 토큰). 미들웨어에서 /patient/*, /admin/*, /coordinator/*, /hospital/*, /agency/*, /clinic/* 보호. ※ 의사는 계정 계층이 아니라 상담방 초대링크 게스트 또는 병원 계정으로 참여함. | ✅ middleware.js, src/lib/auth/accountTiers.ts (계층 단일 표준) |
| FR-03 | 게스트 토큰 발급 | H | 비회원 환자에게 public_token을 발급하여 회원가입 없이 초기 상담 접근 가능. | ✅ migrations/20260125_inquiries_public_token |
| FR-04 | 암환자 인테이크 폼 | H | 환자 기본정보, 암 종류·병기, 의료기록 업로드, 치료 희망 사항 수집. Progressive 단계별 폼. AES-256-GCM 암호화 저장. (사업계획서 p.27) | ✅ /app/inquiry (통합 문의 퍼널), migrations/20260125_inquiries_intake_progressive |
| FR-05 | 의료문서 업로드·관리 | H | CT/MRI/검사결과/진단서 업로드. Supabase Storage 저장, 암호화. MIME 타입 검증, 파일 크기 제한. | ✅ /app/api/attachments, migrations/20260406_consultation_documents |
| FR-06 | PDF 생성·다운로드 | M | 상담 요약, 진료 의뢰서, 비용 산출서 PDF 출력. @react-pdf/renderer 활용. | ✅ /app/api/pdf, src/lib/pdf |
| FR-07 | AI 기반 병원·의료진 매칭 | H | 환자 증상·희망 치료·예산 기반 병원 자동 추천. Gemini 2.5 Flash + RAG 3계층(DB/HIRA/Google). 다국어 결과 반환. (사업계획서 p.27) | ✅ /app/api/chat, src/lib/chat/generateReply.ts, src/lib/rag |
| FR-08 | 병원 목록·상세 조회 | H | 병원명·진료과·의료진·시설·가격 정보 다국어(ko/en/ru/kk/zh/ja) 제공. i18n JSONB 컬럼 활용. | ✅ /app/hospitals, migrations/20260223_i18n_jsonb |
| FR-09 | 예상 비용 산출 | M | 진료 항목별 예상비용 자동 산출 안내. AI 적정가 판독. 비자·숙박 비용 안내 포함. (사업계획서 p.28) | 🟡 /app/patient/cost-estimates (UI 있음, AI 자동산출 부분구현) |
| FR-10 | AI 챗봇 상담 (24시간) | H | Gemini 기반 AI Agent. 러시아어·카자흐어·한국어·영어 지원. RAG 기반 병원 정보 응답. Human Agent 이관 로직 포함. | ✅ /app/api/chat, src/lib/chat, src/lib/rag |
| FR-11 | Human Agent 상담 (코디네이터) | H | 코디네이터가 환자 메시지 수신·응답. AI 이관 케이스 처리. 상담 이력 기록. | ✅ /app/coordinator/messages, migrations/20260225_chat_threads |
| FR-12 | WebRTC 화상상담 (LiveKit) | H | 브라우저 기반 화상·음성 상담. LiveKit Cloud 연동. 게스트 토큰으로 비회원 참여. (사업계획서 p.28, 공고문 p.8) | ✅ /app/telemedicine, /app/api/livekit, @livekit/components-react |
| FR-13 | AI 실시간 번역 (상담 중) | H | 화상상담 및 채팅 중 러시아어↔한국어 실시간 번역. 특허 10-2868334 기반. (사업계획서 p.28) | 🟡 /app/api/translate, /app/api/translate-text (번역 API 완성, 화상 내 실시간 통합 부분구현) |
| FR-14 | 진료 예약·일정 관리 | H | 환자-의료진 일정 조율, 예약 확정, 리마인더 발송. 달력 UI 제공. | 🟡 /app/patient/calendar (UI 있음, 자동 리마인더 부분구현) |
| FR-15 | 비자 발급 안내 | M | 카자흐스탄→한국 의료비자 신청 절차, 필요 서류, 처리기간 안내. 다국어 제공. | ✅ /app/patient/visa, /app/visa, migrations/20260406_education_visa_rebooking |
| FR-16 | 경과 모니터링 (f/u) | H | 귀국 후 환자 건강상태 주기적 체크인. 증상 입력, 검사결과 업로드, AI 이상 감지 알림. (사업계획서 p.29, 공고문 p.8) | 🟡 /app/patient/symptoms (화면 있음, AI 자동감지 부분구현) |
| FR-17 | 건강관리 교육 콘텐츠 | M | 암 유형별 맞춤 사후관리 가이드, 식이요법, 복약 안내. 러시아어 콘텐츠 제공. (사업계획서 p.30) | 🟡 /app/patient/education, /app/education (화면 있음, 러시아어 콘텐츠 일부) |
| FR-18 | 재방문 예약 (Rebooking) | M | 경과관리 기반 재방문 필요성 자동 알림. 재진 예약·비자 재발급 안내 원스톱. (사업계획서 p.30) | ✅ /app/patient/rebooking, migrations/20260406_education_visa_rebooking |
| FR-19 | 6개 언어 UI/UX | H | 한국어·영어·러시아어·카자흐어·중국어·일본어. Next.js App Router 다국어 라우팅 (/ru, /kk 등). | 🟡 /app/ru, /app/kk (라우트 있음, 일부 콘텐츠 번역 진행 중) |
| FR-20 | DB 콘텐츠 다국어 자동번역 | H | 병원·치료 정보 i18n JSONB 컬럼 자동번역. Gemini 기반 배치 번역. | ✅ /app/api/rag, migrations/20260223_auto_translate_fields |
| FR-21 | 환자 대시보드 | H | 환자 본인 상담 이력, 예약, 문서, 비용, 만족도 조회. 전체 여정 통합 뷰. | ✅ /app/patient/*, PatientDashboardPremium.jsx |
| FR-22 | 코디네이터 포털 | H | 담당 환자 관리, 상담 처리, 실적 현황, 알림 수신. | ✅ /app/coordinator/* |
| FR-23 | 국내 의료기관 포털 | H | 병원 정보 관리, 의료진 등록, 협진 의뢰(리드) 수신, 진료 결과 입력. | ✅ /app/hospital/* (구 파트너 경로에서 개명), migrations/20260407_partner_doctors_branches |
| FR-24 | 관리자(Admin) 포털 | H | 사용자·병원·KPI·AI 성능 관리. 성과보고 자료 출력. 감사 로그. | ✅ /app/admin/*, migrations/20260129_add_admin_audit_logs |
| FR-25 | 이메일 알림·리마인더 | M | 예약 확인, 상담 완료, 경과 체크인 리마인더. Resend API + React Email 템플릿. | ✅ /app/api/email, src/lib/email |
| FR-26 | 실시간 In-app 알림 | M | 상담 이관, 신규 문의, 의료진 회신 실시간 알림. Supabase Realtime 기반. | 🟡 /app/patient/messages (화면 있음, 실시간 푸시 부분구현) |
| FR-27 | 환자 PII 암호화 | H | 환자 성명·연락처·의료정보 AES-256-GCM 암호화 저장 (*_encrypted 컬럼). encryptionV2.ts 활용. | ✅ src/lib/security/encryptionV2.ts, migrations/20260420_drop_*_plaintext |
| FR-28 | API Rate Limiting | H | 공개 POST 엔드포인트 IP 기반 요청 제한. rateLimit.ts 활용. | ✅ src/lib/rateLimit.ts |

# 4. 비기능 요구사항

## 성능 (Performance)

| NFR-ID | 요구사항 내용 |
| --- | --- |
| NFR-01 | 페이지 초기 로드 ≤ 3초 (LCP 기준, 4G 환경) |
| NFR-02 | AI 챗봇 첫 토큰 응답 ≤ 5초 |
| NFR-03 | WebRTC 화상상담 지연 ≤ 300ms (카자흐스탄↔한국) |
| NFR-04 | 동시 접속 100명+ 처리 (Vercel Edge + Supabase 자동 확장) |

## 보안 (Security)

| NFR-ID | 요구사항 내용 |
| --- | --- |
| NFR-05 | 환자 PII AES-256-GCM 암호화 (개인정보보호법 준수) |
| NFR-06 | API 응답에 error.message 직접 노출 금지 → 코드형 오류만 반환 |
| NFR-07 | 모든 API 엔드포인트 인증 헬퍼 적용 (requireAdminAuth 등) |
| NFR-08 | RBAC: app_metadata.role 기준 (user_metadata 금지) |
| NFR-09 | 공개 POST API Rate Limiting (IP 기반, rateLimit.ts) |
| NFR-10 | HTTPS 전용, HSTS 헤더 적용 |

## 가용성 (Availability)

| NFR-ID | 요구사항 내용 |
| --- | --- |
| NFR-11 | 월 가용성 99.5%+ (Vercel SLA 기준) |
| NFR-12 | DB 자동 백업 일일 (Supabase 기본 제공) |
| NFR-13 | 장애 감지 및 알림 (@sentry/nextjs 연동) |

## 다국어·접근성 (i18n/a11y)

| NFR-ID | 요구사항 내용 |
| --- | --- |
| NFR-14 | 6개 언어 UI 지원 (ko/en/ru/kk/zh/ja) |
| NFR-15 | WCAG 2.1 AA 기준 접근성 기본 준수 |
| NFR-16 | 모바일 반응형 (375px 이상 전 화면 지원) |

## 유지보수·확장성

| NFR-ID | 요구사항 내용 |
| --- | --- |
| NFR-17 | Path alias @/* → src/* 일관 적용 |
| NFR-18 | TypeScript strict:false 유지 (점진적 전환), Zod 런타임 검증 |
| NFR-19 | 빌드: npx next build --webpack 전용 (Turbopack 금지) |
| NFR-20 | RAG 벡터DB에 신규 의료 지식 비코드 업로드 가능 구조 |

## 법적 준수 (Compliance)

| NFR-ID | 요구사항 내용 |
| --- | --- |
| NFR-21 | 개인정보보호법(PIPA) 준수 — 명시적 동의, 최소 수집, 보관 기간 준수 |
| NFR-22 | 의료법 준수 — 원격 사전상담은 정보 제공·연결 서비스로 포지셔닝 |
| NFR-23 | KHIDI KPI 달성 의무 — 유치 12건, 상담 120건, 만족도 90점 (공고문 p.3) |

# 5. 외부 시스템 연계

| 시스템 | 용도 | 연동 방식 | 코드 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase (PostgreSQL 17.6) | DB, Auth, Storage, Realtime, RLS 환자 정보·상담·병원 데이터 저장 | @supabase/ssr — SSR 쿠키 기반 세션 service_role — server-only 모듈 | src/lib/supabase/* |
| Google Gemini 2.5 Flash | AI 챗봇, RAG 응답 생성 다국어 번역, 문서 분석 | Vercel AI SDK (@ai-sdk/google) streamText / generateText | src/lib/chat/generateReply.ts |
| LiveKit Cloud | WebRTC 화상상담 서버 오디오/비디오/화면공유 | livekit-server-sdk (토큰 발급) @livekit/components-react (UI) | /app/api/livekit/route.ts /app/telemedicine/ |
| Resend | 이메일 발송 예약 확인, 리마인더, 관리자 알림 | Resend Node.js SDK @react-email/render 템플릿 | /app/api/email/* src/lib/email/* |
| Google Maps API | 병원 위치 지도 표시 병원 주변 정보 | @react-google-maps/api Client-side 렌더링 | /app/hospitals/* |
| Sentry | 오류 추적·성능 모니터링 배포 후 장애 감지 | @sentry/nextjs + withSentryConfig | sentry.*.config.ts |
| Capacitor (iOS/Android) | 웹→모바일 앱 래핑 푸시 알림, 딥링크 | @capacitor/core @capacitor/push-notifications | capacitor.config.ts |
| HIRA | RAG 2계층: 의료 수가·병원 정보 데이터 검증 | HTTP REST 크롤링 + RAG 인제스트 | src/lib/rag/* migrations/20260225_crawl_* |
| AES-256-GCM (자체 구현) | 환자 PII 암호화·복호화 *_encrypted 컬럼 데이터 보호 | Web Crypto API 기반 자체 구현 | src/lib/security/encryptionV2.ts |

# 6. 제약사항

## 법적 제약

• 개인정보보호법(PIPA): 환자 개인정보 수집·이용 시 명시적 동의 필수. 수집 최소화 원칙. 보관 기간 이후 파기 의무.

• 의료법: 국내 원격 진료 규제를 고려하여 사전상담·사후상담은 "의료 정보 제공 및 연결 서비스"로 포지셔닝. 실제 진료·처방은 면허 의사와 협약 기반 별도 수행.

• 카자흐스탄 개인정보보호법(2013): 카자흐스탄 국민 개인정보 처리 시 현지 법령 준거.

• 의료기기법: AI 진단 기능이 아닌 정보 제공·매칭·상담 플랫폼으로 설계 (의료기기 해당 없음).

## KHIDI 사업 제약 (공고문 p.2~3)

• 성과지표 의무: 외국인 환자 유치 10건+ (목표 12건), 사전상담·사후관리 80건+ (목표 120건), 만족도 80점+ (목표 90점).

• 원격협진 서비스: 4개월 이상 실시 필수.

• 국고보조금 SW 개발비 필수 편성 (SW 개발·고도화 인건비 포함).

• 사업 산출물 소유권: 보건복지부·KHIDI 소유 (공고문 p.6).

• 중복 사업 금지: 타 공공기관 지원 사업과 동일·중복 불가.

## 기술적 제약

• Turbopack 빌드 금지: npx next build --webpack 전용.

• TypeScript strict:false 유지 (점진적 전환 중).

• LiveKit Cloud 의존: 화상상담은 LiveKit SaaS 의존. 자체 서버 운영 미계획.

• 카자흐스탄 네트워크: 지방 WebRTC 품질은 현지 5G 인프라 구축 완료(2025 말) 이후 개선 예상.

## 운영적 제약

• 사업 기간: 협약체결일 ~ 2026.11.20 (단년도 사업).

• 총 인력: 12명 (기존 8명 + 신규 4명). 신규 참여연구원 채용 별지 서식 제출 필요.

• 자기부담금: 총사업비의 20% 이상 매칭 (현금 5%+, 현물 15% 이하). 총사업비 1억원 기준 자기부담 2천만원.

# 7. 용어 정의

| 용어 / 약어 | 정의 |
| --- | --- |
| HEALO | 본로이 개발 AI 기반 외국인환자 상담·매칭·사후관리 통합 플랫폼명 |
| ICT | Information and Communication Technology. 정보통신기술 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation. 검색 기반 AI 응답 생성. HEALO에서 3계층 구조 운영 (DB→HIRA→Google) |
| AI Agent | AI 기반 자동 상담 봇. Gemini 2.5 Flash 기반. 복잡 케이스 시 Human Agent로 이관 |
| Human Agent | 코디네이터. AI가 처리하지 못한 상담을 직접 수행 |
| WebRTC | Web Real-Time Communication. 브라우저 기반 실시간 화상·음성 통신 기술 |
| LiveKit | WebRTC 기반 화상상담 SaaS 플랫폼. 서버/클라이언트 SDK 제공 |
| RLS | Row Level Security. Supabase PostgreSQL 기반 행 단위 접근 제어 |
| RBAC | Role-Based Access Control. 역할 기반 접근 제어 |
| PII | Personally Identifiable Information. 개인식별정보 (성명, 연락처, 의료정보 등) |
| AES-256-GCM | 대칭키 암호화 방식. 환자 PII 암호화에 사용 |
| Supabase | PostgreSQL 기반 BaaS. DB, Auth, Storage, Realtime 통합 제공 |
| Resend | 개발자용 이메일 발송 API 서비스 |
| Capacitor | Ionic 기반 웹→iOS/Android 네이티브 앱 변환 프레임워크 |
| KHIDI | 한국보건산업진흥원. Korea Health Industry Development Institute |
| PIPA | 개인정보보호법. Personal Information Protection Act (대한민국) |
| 인테이크(Intake) | 환자가 플랫폼에 최초 정보를 입력하는 단계. 통합 문의 퍼널(/inquiry) 내에서 수행 |
| 사전상담 | 환자 내원 전 병원 정보 제공, 진료의뢰, 예약 안내 포함 ICT 서비스 (공고문 p.8) |
| 사후관리 | 환자 귀국 후 경과 추적, 모니터링, 교육, 재방문 연계 ICT 서비스 (공고문 p.8) |
| 협진 | 면력한방병원(면역치료)과 이대서울·고대구로 등 상급종합병원 간 연계 진료 |
| STT | Speech-To-Text. 음성→텍스트 변환. 환자 증상 입력 지원 |
| MVP | Minimum Viable Product. 핵심 기능 구현 초기 제품. HEALO 현재 단계 |
| PoC | Proof of Concept. 개념 검증 단계. 사업계획서 p.4 기준 완료 상태 |
| CIS | 독립국가연합. 카자흐스탄·러시아·우즈베키스탄 등 구소련 국가 |
| SaaS | Software as a Service. 클라우드 기반 소프트웨어 서비스 제공 방식 |
| pgvector | PostgreSQL 벡터 검색 확장. RAG 임베딩 벡터 저장·검색에 활용 |
| i18n | Internationalization. 다국어 지원 설계. HEALO는 6개 언어 지원 |
| Gemini 2.5 Flash | Google DeepMind의 멀티모달 AI 모델. HEALO AI Agent 기반 모델 |